CENTRO UNIVERSITÁRIO FEEVALE

# JEANCARLO GHEM

MODELAGEM DE UM SOFTWARE QUE AUXILIE NA AnÁlise da viabilidade de um projeto de outsourcing através da gestão de riscos.

Novo Hamburgo, novembro de 2007.

JEANCARLO GHEM

MODELAGEM DE UM SOFTWARE QUE AUXILIE NA AnÁlise da viabilidade de um projeto de outsourcing através da gestão de riscos.

Centro Universitário Feevale

Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas

Curso de Sistemas de Informação

Trabalho de Conclusão de Curso

Professor Orientador: Roberto Scheid

Novo Hamburgo, novembro de 2007.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, gostaria de agradecer as pessoas que me ajudaram na construção deste trabalho, foi de grande valor a ajuda de Roberto Scheid meu orientador, Horst Böckler Jr, Roberto Manera, Michael Tatsch da empresa Kbase IT Solutions. A todos que de alguma forma ajudaram nesta caminhada.

Também  fica aqui registrado meu agradecimento a meus pais, Aldemir Ghem e Lucia Beatriz Ghem, que com certeza sem eles eu não seria a metade do que sou hoje. Aos demais familiares e amigos pela força.

“O importante não é ser melhor do que alguma outra pessoa, mas ser melhor do que ontem.”(Jigoro Kano).

Resumo

Um projeto de outsourcing requer atenção redobrada, desde o momento de sua idealização até a sua conclusão. O que se espera de um projeto é que ambas as partes tenham êxito (cliente e empresa) durante o processo. A preocupação de um projeto é fundamentalmente a identificação dos seus riscos, assim sendo torna-se primordial mensurá-los para que os mesmos possam ser analisados antes do início do projeto. Em um projeto de outsourcing em TI pode-se identificar pelo menos dois tipos de riscos: os riscos genéricos ;e os específicos. No presente trabalho foram feitas pesquisas através de leituras bibliográficas específicas ou sites na internet, a fim de prospectar requisitos mínimos para uma ferramenta de riscos em projetos de Outsourcing. A etapa seguinte consistiu em buscar projetos já realizados pela empresa do autor deste trabalho, para levantar um histórico dos riscos apontados para os mesmos e com isso diferenciar os riscos genéricos de um projeto, e os riscos específicos para outsourcing em TI. Na seqüência foi elaborado um estudo sobre forma de mensurar os riscos identificados dentro de projetos, para em seguida propor uma grade com os requisitos que terá o sistema a ser modelado no presente trabalho, visando a funcionalidade do protótipo que será desenvolvido. Portanto, o objetivo principal de trabalho é estudar uma área específica da gestão de projetos: a gestão de riscos, com base no PMBOOK 2004. Na busca de gerenciar os riscos existentes em um projeto de terceirização de serviços de TI, com isso obter um recurso(software) que identifique a viabilidade do projeto através do apontamento e mensuração dos riscos do mesmo.

Palavras-chave: Outsourcing. Gerenciamento de riscos. Viabilidade de projetos. Tecnologia da informação.

Abstract

An outsourcing project requires attention, since the moment of its begin until its conclusion. What one expects from a project is that both parts have success (customer and company) during the process. The concern of a project is basically the identification of its risks, to measure them so that the same ones can be analyzed before the beginning of the project. In a project of outsourcing in IT at least two kind of risks can be identified, the generic ones that present in all project of outsourcing and the specific ones of a project of outsourcing in IT. In the work research will be carried through, first on bibliographical readings or sites in the Internet, searching minimum requisite for a tool of risks in projects of Outsourcing. Then to search projects already carried through by the company of collaborated of the work, analyzing the risks pointed to the same ones. To identify the main occurrences of risks in projects of outsourcing in IT and then in projects already carried through by the company of the work collaborator, searching to differentiate the generic risks of a project of outsourcing, and the specific risks for IT. To elaborate a study in order to measure the identified risks of the project of outsourcing in IT, for afterwards considering a nick with the requirements that the system must be shaped in the present work, aiming the functionality of the prototype that will be developed. Therefore, this work has as objective to study a specific area of the management of projects: the management of risks, on the basis of PMBOOK 2004. Aiming to manage the existing risks in a outsourcing project of IT, searching a resource (software) that identifies the viability of the project through noticing its risks.

Key words: Outsourcing. Management of Risks. Projects. Information Technology.Viability.

Lista de Figuras

Figura 1.1 – Identificação de riscos do projeto.	18

Figura 2.1 – Estrutura Analítica de Riscos (EAR).	26

Figura 2.3 – Exemplo de influências externas e internas.	28

Figura 3.1 – Processo de Gestão de Riscos.	32

Figura 3.2 – Análise qualitativa de riscos: entrada; ferramentas e técnicas; e saída.	34

Figura 3.3 – Matriz de probabilidade e impacto.	36

Figura 3.4 – Análise quantitativa de riscos: entradas, ferramentas e técnicas e saída.	39

Figura 3.5 – Diagrama de uma árvore de decisão.	42

Figura 3.6 – Exemplo de um EAP para um projeto genérico.	43

Figura 3.7– Exposição de riscos.	45

Figura 6.1 – Diagrama de casos de uso.	59

Figura 6.2 – Diagrama de classes.	61

Figura 6.3 – Diagrama de Seqüência (Criação do projeto).	62

Figura 6.4 – Diagrama de Seqüência (Inclusão dos riscos).	62

Figura 6.5 – Diagrama de Seqüência (Identificação dos riscos)	63

Figura 6.6 – Diagrama de Seqüência (Mensuração dos riscos).	63

Figura 6.7 – Diagrama de Seqüência (Resultado da mensuração).	64

Figura 6.8 – Modelagem ER do sistema proposto (Requisitos funcionais).	65

Figura 7.1 – Tela de login de usuário.	67

Figura 7.2 – Projetos cadastrados.	68

Figura 7.3 – Tipos de projetos.	68

Figura 7.4 – Cadastro dos riscos.	69

Figura 7.5 – Identificação dos riscos comuns.	70

Figura 7.6 – Identificação dos riscos específicos.	71

Figura 7.7 – Mensuração dos Riscos.	71

Figura 7.8 – Tela de resultado de aceitação de projeto.	72

Figura 7.9 – Configuração Interna.	73

Lista de Tabelas

Tabela 1.1 – Matriz de incertezas	24

Tabela 3.1 - Matriz de classificação dos impactos dos riscos	36

Tabela 3.2– Faixa de estimativa de custos.	40

Tabela 4.1 – Requisitos mínimos do software.	48

Tabela 5.1 – Riscos comuns identificados pela empresa.	54

Tabela 5.2 Riscos específicos identificados pela empresa.	55

Tabela 5.3 – Comparação entre os softwares analisados.	56

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1.1 – Ciclo de vida de um projeto.	18

Gráfico 3.1 – Resultado de pesquisa.	33

Gráfico 3.2 - Linha do mercado de capitais como critério de aceitação de projetos.	46

Lista de Abreviaturas e Siglas

| APM | Association for Project Management |
| --- | --- |
| EAP | Estrutura Analitica do Pojeto |
| EAR | Estrutura Analitica de Riscos |
| ERM | Enterprise Risk Management |
| EUA | Estados Unidos da América |
| IPMA | Inernational Project Management |
| KPMG | Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler |
| LMC | Linha do Mercado de Capitais |
| MSF | Miscrosoft Corporation |
| PMI | Project Management Institute |
| RBS | Risk Breakdown Structure |
| SWOT | Strengths Weaknesses Opportunities Threats. |
| TI | Tecnologia da Informação |
| VME | Valor Monetário Esperado |

Sumário

Introdução	13

1	IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS EM PROJETOS	16

1.1	Práticas de identificação	17

1.2	Entradas	18

1.3	Ferramentas e Técnicas	19

1.4	Saídas	21

1.4.1	Revisão Histórica (Passado)	22

1.4.2	Avaliações atuais (Presente)	23

1.5	Mesclando o conhecimento	24

2	RECORRÊNCIA DE RISCOS EM PROJETOS DE OUTSOURCING EM TI	26

2.1	Categorias de Riscos	28

2.1.1	Área de gerenciamento de riscos	29

2.1.2	Áreas de riscos externos	29

2.1.3	Área de tecnologia de riscos	29

2.2	Metodologia de análise	29

3	COMO MENSURAR RISCOS EM PROJETOS	31

3.1	Análise qualitativa de Riscos	33

3.1.1	Análise qualitativa: entradas	34

3.1.2	Análise qualitativa: ferramentas e técnicas	35

3.1.3	Análise qualitativa: saída	37

3.2	Análise quantitativa de riscos	38

3.2.1	Análise quantitativa: entradas	39

3.2.2	Análise quantitativa: ferramentas e técnicas	40

3.2.3	Análise quantitativa: Saídas	43

3.3	Mensurando na prática	44

4	Requisitos de software para modelagem	47

5	Análise dos requisitos do software	50

5.1	Requisitos do software	50

5.2	Escolha dos softwares a serem avaliados	52

5.3	Critérios de avaliação	53

5.4	Resultados Obtidos	53

6	– Modelagem do software	58

6.1	Diagrama de casos de uso	59

6.2	Diagrama de classes	60

6.3	Diagramas de Seqüência	62

6.4	Modelagem ER	64

7	Protótipo e testes	66

7.1	Protótipo de telas	67

7.1.1	Login	67

7.1.2	Projetos	67

7.1.3	Tipo de Projetos	68

7.1.4	Cadastro de Riscos	69

7.1.5	Identificação dos Riscos	69

7.1.6	Mensuração dos Riscos	71

7.1.7	Resultados Obtidos	72

7.1.8	Configuração Interna	72

7.2	Teste do Protótipo	73

conclusão	75

Referências Bibliográficas	77

Introdução

O termo outsource tem origem inglesa que é a junção da palavra “Out” com a palavra “Source”. “Out” tem o significado de externo, enquanto “source” significa recurso. Ao serem postas lado-a-lado representam o outsource; ou seja, recurso externo. Muitas vezes, visto como outsourcing que seria o gerúndio deste termo. Em inglês, as palavras terminadas em “ing” expressam a idéia de continuidade (OXFORD, 2003).

Muitos ramos do mercado empreendedor mundial tiveram oportunidade de desenvolver o outsourcing. O começo se deu através da tentativa das empresas de reduzirem seus custos com atividades não essências, tais como: alimentação, segurança, limpeza, manutenção predial e mais alguns que eram considerados setores secundários (RODRIGUES, 2004).

Entre os setores que tiveram sua experiência com o outsourcing, o que mais obteve resultados favoráveis foi o de processamento da informação, ou Tecnologia da Informação (TI) dos dias de hoje (EARL, 1998).

O outsourcing de TI traz redução de custos, juntamente com a  otimização dos resultados da empresa. Um outsourcer transfere às empresas que o contratam benefícios de economia de escala e processos de trabalho otimizado. Os  bens de informática passam a ser uma responsabilidade do outsourcer, além disso, as despesas com TI tornam-se mais previsíveis e planejáveis, e seus investimentos mais bem distribuídos (RODRIGUES, 2004).

Atualmente, o outsourcing é uma tendência mundial, devido aos seus inúmeros benefícios, tanto na visão da empresa quanto na do prestador de serviço. Na maioria dos casos, a empresa opta pelo o outsourcing tem maior comodidade na hora de viabilizar o projeto pelo fato de ter exemplos de empresas que terceirizaram seus serviços e que obtiveram sucesso.

Os provedores do outsourcing se preocupam em analisar os novos projetos que os clientes demandam. Fazer uma análise completa é uma tarefa complexa, existem muitos detalhes em um projeto de outsourcing em TI. O que demanda tempo para o outsourcer responder ao seu cliente, fato que pode levá-lo a um concorrente (tradução nossa) (THO, 2005). Viabilizar um projeto sem ter a certeza das proporções do mesmo, podem levar o projeto ao insucesso por diversos motivos.

Prover um serviço de outsourcing em TI com elevado nível de segurança é uma atividade complicada na vida do outsourcer. Gerenciar e medir riscos não é uma tarefa simples e quando executada de maneira incorreta, pode levar o projeto ao fracasso (tradução nossa) (THO, 2005).

Para o aumento da possibilidade do sucesso de um processo de gerenciamento de riscos, é importante que seu planejamento seja feito cuidadosamente e de forma explícita. Ou seja, identificar como serão executadas e abordadas as atividades de gerenciamento de riscos (PMBOK, 2004).

O objetivo principal deste trabalho é modelar e desenvolver um protótipo com as principais funcionalidades de uma ferramenta que auxilie o outsourcer na viabilização de um projeto através da gestão dos riscos existentes no mesmo. Esta ferramenta se propõe a auxiliar no processo de análise, na diminuição de erros ou incertezas presentes no projeto e na redução considerável do tempo de resposta para o cliente. Além disso, o conhecimento tácito que hoje é aplicado para a viabilização, passará a ser explícito. Para este fim será utilizado os fundamentos da gestão de projetos.

As sociedades de gerenciamento de projetos foram propostas a partir do final da década de 1960, as quais  perceberam a necessidade de elaborar material de referência para seus membros utilizarem rotineiramente, visando a padronização dos termos e conceitos em projetos e, principalmente, servirem de base para a formação e certificação de profissionais (MORRIS, 2001). Três sociedades que, patrocinam pesquisas, eventos e publicações especializadas se destacam atualmente:

- O Project Management Institute (PMI);

- A Association for Project Management (APM);

- O Inernational Project Management (IPMA).

No presente trabalho, para que seja desenvolvido o módulo da gestão de riscos em projetos, serão utilizados como base os conhecimentos do PMI  através de seu livro PMBOK 2004.

Este estudo foi dividido em quatro capítulos. O primeiro, aborda a identificação de riscos em projetos. O segundo capítulo, mostra a recorrência de riscos em projetos categorizando os mesmos para melhor identificação. O terceiro, relata o tema de métricas de riscos, bem como as melhores formas de priorizar riscos, suas causas e efeitos. Por fim, no quarto capítulo do trabalho realizar-se-á uma análise dos capítulos anteriores a fim de elaborar uma tabela que identifique os requisitos mínimos que deve conter um software de análise da viabilidade de projetos de outsourcing a partir da gestão de riscos.

# IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS EM PROJETOS

Um risco é a possibilidade de um evento indesejável ocorrer. Riscos envolvem incertezas, de forma que eventos que certamente irão ocorrer passam a não serem considerados como riscos (GUSTAFSON, 2003).

A probabilidade de ocorrência de um risco é sempre maior do que zero e menor do que 100%. Se a probabilidade de ocorrência for zero, o risco não existe. Se for 100%, trata-se de um problema, ou seja, um risco que já se realizou. A probabilidade de ocorrência do risco é um dos fatores para a determinação de sua prioridade (AGUIAR, 2006, p. 1).

A identificação de riscos é a parte da gestão de projetos que tem o intuito de determinar os riscos que podem afetar o mesmo, de forma que seja documentado suas características visando a identificação do mesmo em outros processos (PMBOK, 2004). Isso deve ocorrer antes do início de um projeto, pois um risco não pode ser gerenciado a menos que seja identificado primeiro. O propósito da identificação de riscos é demonstrar todos os riscos conhecidos e através destes criar base para identificar novos (HILSON, 2006).

Riscos podem também representar custos. No gráfico 1.1, onde é demonstrada a diferença de se analisar  e corrigir um risco no início de um projeto e no final do mesmo. Por este motivo, é importante que os riscos sejam identificados primordialmente em sua fase inicial, de modo que evite problemas com o seu andamento.

Gráfico 1.1 – Ciclo de vida de um projeto.

Fonte: (RIBEIRO, 2004).

## Práticas de identificação

Para o PMBOK (2004), a identificação dos riscos pode trazer dois tipos de conseqüências: positivas e negativas. Os riscos negativos podem levar o projeto ao fracasso e, os positivos, podem aumentar a chance de seu sucesso. O autor também aborda que o risco é formado por três componentes básicos: 1) evento que é a causa da origem do risco; 2) probabilidade que é a possibilidade do risco ocorrer; e 3) impacto que é a conseqüência resultante á caso o risco aconteça (PMBOK, 2004).

Segundo PMBOK (2004, p. 246), a identificação de riscos de projetos inclui os seguintes processos (figura 1.1):

| Entradas | Ferramentas e técnicas | Saídas |
| --- | --- | --- |
| Fatores ambientais da empresa; Ativos de processos organizacionais; Declaração do escopo do projeto; Plano de gerenciamento de riscos; Plano de gerenciamento do projeto. | Revisões da documentação; Técnicas de coleta de informações; Análise da lista de verificação; Análise das premissas; Técnicas com diagramas. | Registro de riscos. |

Figura 1.1 – Identificação de riscos do projeto.

Fonte: (PMBOK, 2004).

A seguir, apresenta-se os processos de identificação de riscos conforme a figura em questão.

## Entradas

O PMBOK (2004) cita que o primeiro processo de identificação de riscos é a entrada, representado pelos seguintes pontos:

- Fatores ambientais da empresa – As informações publicadas, inclusive bancos de dados comerciais, estudos acadêmicos, benchmarking ou outros estudos do setor podem também ser úteis para a identificação de riscos;

- Ativos de processos organizacionais – As informações sobre projetos anteriores podem estar disponíveis em arquivos de projetos anteriores. Inclusive dados reais e lições aprendidas;

- Declaração do escopo do projeto – As premissas do projeto são encontradas na declaração do escopo do projeto. A incerteza nas premissas do projeto deve ser avaliada como causa potencial de riscos do projeto;

- Plano de gerenciamento de riscos – As entradas principais do plano de gerenciamento de riscos para o processo de Identificação de Riscos são: as atribuições de funções e responsabilidades; provisão para atividades de gerenciamento de riscos no orçamento. e no cronograma e categorias de risco, que são algumas vezes expressas em uma EAR (Estrutura Analítica dos Riscos);

- Plano de gerenciamento do projeto – O processo Identificação de Riscos também exige um entendimento dos planos de gerenciamento do cronograma, de custos e da qualidade encontrados no plano de gerenciamento do projeto. As saídas dos processos de outras áreas de conhecimento devem ser revisadas para identificar possíveis riscos em todo o projeto.

## Ferramentas e Técnicas

Conforme o PMBOK (2004), o segundo processo para a identificação de riscos são as ferramentas e técnicas, de acordo com os seguintes pontos:

- Revisões da documentação – Pode ser realizada uma revisão estruturada da documentação do projeto, incluindo planos, premissas, arquivos de projetos anteriores e outras informações. A qualidade dos planos e também a consistência entre esses planos e com as premissas e requisitos do projeto podem ser indicadores de risco do projeto;

- Técnicas de coleta de informações – Os exemplos de técnicas de coleta de informações usados na identificação de riscos podem incluir:

  - Brainstorming – A meta do brainstorming é obter uma lista abrangente de riscos do projeto. A equipe do projeto normalmente realiza o brainstorming, freqüentemente com um conjunto multidisciplinar de especialistas que não fazem parte da equipe. Idéias sobre o risco do projeto são geradas sob a liderança de um facilitador. As categorias de risco, como uma estrutura analítica dos riscos, podem ser usadas como uma referência. Em seguida, os riscos são identificados e categorizados por tipo de risco e suas definições são refinadas;

  - Técnica Delphi – A técnica Delphi é um meio de alcançar um consenso entre especialistas. Nesta técnica, os especialistas em riscos de projetos participam anonimamente. Um facilitador usa um questionário para solicitar idéias sobre os riscos importantes do projeto. As respostas são resumidas e então redistribuídas para os especialistas para comentários adicionais. O consenso pode ser alcançado após algumas rodadas desse processo. A técnica Delphi ajuda a reduzir a parcialidade nos dados e evita que alguém possa indevidamente influenciar o resultado;

  - Entrevistas – As entrevistas com participantes experientes do projeto, partes interessadas no projeto e especialistas no assunto podem identificar os riscos. As entrevistas são uma das principais fontes de coleta de dados sobre identificação de riscos;

  - Identificação da causa-raiz – Esta é uma investigação das causas essenciais dos riscos de um projeto. Ela refina a definição do risco e permite o agrupamento dos riscos por causas. É possível desenvolver respostas a riscos eficazes se a causa-raiz do risco for abordada;

  - Análise dos pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças (SWOT) – Esta técnica garante o exame do projeto de cada uma das perspectivas da análise SWOT, para aumentar a amplitude dos riscos considerados.

- Análise da lista de verificação – As listas de verificação de identificação de riscos podem ser desenvolvidas com base nas informações históricas e no conhecimento que foram acumulados a partir de projetos anteriores semelhantes e de outras fontes de informação. O nível mais baixo da EAR também pode ser usado como uma lista de verificação de riscos. Embora uma lista de verificação possa ser rápida e simples, é impossível construir uma lista completa. É necessário explorar itens que não aparecem na lista de verificação. A lista de verificação deve ser revisada durante o encerramento do projeto para que seu uso em futuros projetos possa ser aperfeiçoado.

- Análise das premissas – Todos os projetos são concebidos e desenvolvidos com base em um conjunto de hipóteses, cenários ou premissas. A análise das premissas é uma ferramenta que explora a validade das premissas conforme elas se aplicam ao projeto. Ela identifica os riscos do projeto causados pelo caráter inexato, inconsistente ou incompleto das premissas.

- Técnicas com diagramas – As técnicas com diagramas para estudo de riscos podem incluir:

  - Diagramas de causa e efeito – Estes também são conhecidos como diagramas de Ishikawa ou diagramas espinha de peixe e são úteis para identificar causas de riscos;

  - Diagramas do sistema ou fluxogramas – Estes mostram como os diversos  elementos de um sistema se inter-relacionam e o mecanismo das causas;

  - Diagramas de influência – Estes são representações gráficas de situações que mostram influências causais, ordenação dos eventos por tempo e outras relações entre variáveis e resultados.

## Saídas

As principais saídas da identificação de riscos são as entradas iniciais do registro de riscos, que se torna um componente do plano de gerenciamento do projeto. O registro de riscos contém basicamente os resultados dos outros processos de gerenciamento de riscos conforme eles são realizados. A preparação do registro de riscos se inicia no processo Identificação de Riscos com as seguintes informações e, em seguida, fica a disposição dos outros processos de gerenciamento de projetos e de gerenciamento de riscos do projeto.

Segundo o PMBOK (2004), as saídas de riscos seguem os seguintes processos:

- Lista de riscos identificados – São descritos os riscos identificados, incluindo suas causas-raiz e as premissas incertas do projeto. Os riscos podem cobrir quase qualquer tópico, mas alguns exemplos incluem os seguintes: Alguns itens  grandes com prazos de entrega longos estão no caminho crítico. Poderia haver o risco de disputas nos portos atrasarem a entrega e, subseqüentemente, atrasarem o término da fase de construção. Outro exemplo é um plano de gerenciamento do projeto que considera um quadro de pessoal de dez pessoas, mas existem apenas seis recursos disponíveis. A falta de recursos poderia afetar o tempo necessário para terminar o trabalho e as atividades ficariam atrasadas.

- Lista de respostas possíveis – As respostas possíveis a um risco podem ser 11 identificadas durante o processo Identificação de riscos. Essas respostas, se identificadas, podem ser úteis como entradas do processo Planejamento de respostas a riscos.

- Causas-raiz do risco – Estas são as condições ou eventos fundamentais que podem produzir o risco identificado.

- Categorias de risco atualizadas – O processo de identificar riscos pode levar à adição de novas categorias de risco à lista de categorias de risco. Talvez seja necessário aprimorar ou alterar a EAR desenvolvida no processo Planejamento do gerenciamento de riscos com base nos resultados do processo Identificação de riscos.

De acordo com Hilson (2006), a identificação dos riscos ocorre de três formas, em função de três diferentes perspectivas de tempo: 1) passado; 2) presente; 3) futuro.

### Revisão Histórica (Passado)

A revisão histórica baseia-se na leitura de acontecimentos passados e a partir destas faz uma análise do presente. Esta forma de identificar riscos é bastante utilizada em projetos de “outsourcing”, uma vez que o “outsourcer” tem inúmeros clientes e mais de um projeto para cada cliente (HILSON, 2006).

Nesta abordagem, pode ser utilizada a metodologia de estudo de múltiplos casos (Yin, 2001). Visando obter através de projetos passados uma base de dados consistente que possa ser utilizada em projetos futuros. Evitando, com isto, o retrabalho de identificar riscos em projetos iguais.

Projetos que são classificados de maneira semelhante podem partir de riscos já identificados anteriormente; ou seja, o tempo em que a equipe de gerenciamento de riscos levará para identificar todos os riscos eminentes no projeto poderá ser reduzido de forma considerável.

### Avaliações atuais (Presente)

Avaliações atuais requerem considerações detalhadas da presente situação, por meio da análise de suas características, comparando-as com “frameworks” e modelos utilizados pela empresa (HILSON, 2006).

Um estudo realizado nos EUA (2001) revelou que apenas 11% das empresas americanas têm programas completos de gestão de risco empresarial (ERM). Algumas empresas usam software de gestão de riscos de forma incompleta, fazendo com que a avaliação apresente resultados nem sempre satisfatórios. A abordagem completa de uma ferramenta de gestão de riscos possibilita a empresa ter maior agilidade e flexibilidade (KURZWEIL, 2003).

Para ter a certeza que o ERM (Enterprise Risk Management) está sendo usado de forma eficácia é importante verificar se os fatores de riscos da empresa são parecidos com os das organizações concorrentes. Caso isso seja possível e esse resultado seja positivo, é sinal que os riscos estão sendo definidos de uma forma muito genérica (SCHNEIER, 1998).

Um ERM requer comprometimento e um nível razoável de esforço para que suas fases sejam bem executadas e as avaliações possam ser desenvolvidas de forma que atinjam um resultado satisfatório para a empresa (SCHNEIER, 1998).

#### Técnicas de criatividade (Futuro)

Muitas técnicas existentes hoje, encorajam as pessoas a utilizaram a criatividade para identificar possíveis riscos que possam afetar a realização dos objetivos. Esta técnica depende da habilidade dos participantes do “Brainstorming”. Um brainstorming, que traduzido significa “tempestade de cérebro” (OXFORD, 2003), é uma reunião que almeja resolver um  determinado assunto abordado. No caso do presente trabalho, a identificação futura de riscos (HILSON, 2006).

Esta técnica deve ter o máximo de pessoas, e – quando possível – de setores diversos. Não apenas gerentes ou administradores, mas também programadores ou analistas  no caso de uma empresa de desenvolvimento de software. Isso faz com que a abordagem do projeto seja ampla, pois todas as partes dele, ou grande maioria, estarão ali representadas (HILSON, 2006).

## Mesclando o conhecimento

As abordagens anteriormente listadas, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Para que os riscos sejam identificados, a melhor forma de fazer o levantamento dos mesmos em um projeto é o desenvolvimento das três, utilizando ao máximo seus pontos fortes e com isso diminuindo seus pontos fracos.

Fazendo uma mescla entre elas, pode-se retirar um resultado satisfatório da identificação dos riscos. É importante também que a organização não análise os riscos sempre com um único ponto de vista; ou seja, é importante fazer com que outras pessoas de outras áreas participem (HILSON, 2006).

Olsson (2002) propõe uma matriz de incertezas (tabela 1.1) na tentativa de melhor evidenciar a identificação de riscos

Tabela 1.1 – Matriz de incertezas

| Faixa de possíveis resultados | Probabilidade de ocorrência de resultados |
| --- | --- |
| Conhecidos | Conhecidos |
| Conhecidos | Desconhecidos |
| Desconhecidos | Desconhecidos |

Fonte: (OSSLON, 2002).

Predizer a probabilidade de um problema ocorrer é tão difícil quanto fazer qualquer outra estimativa. Muitas regras iguais aplicam-se em ambos os casos. Os dados históricos geralmente darão a melhor indicação de possíveis problemas. Mas mesmo quando gerentes experientes usam todos os instrumentos ao seu alcance, a designação de uma probabilidade dos riscos continua tanto uma arte quanto uma ciência (VERZUH, 2000, p. 121).

No primeiro capítulo do presente trabalho, foi feito um levantamento teórico sobre a identificação de riscos em projetos, em busca do melhor entendimento de suas técnicas, práticas e perspectivas de tempo com a finalidade de obter conhecimento teórico suficiente para dar continuidade ao trabalho.

Tendo como base os estudos realizados, pode-se dizer que alguns riscos em projetos são recorrentes. Isso faz com que um determinado risco seja mais facilmente identificado em um projeto. Por este motivo, o próximo capítulo deste trabalho terá como tema a recorrência de riscos nos projetos de outsourcing em TI.

# RECORRÊNCIA DE RISCOS EM PROJETOS DE OUTSOURCING EM TI

Seguindo a linha de pensamento do livro PMBOK (2004) do instituto PMI, o gerenciamento de riscos é uma das áreas principais para o sucesso de um projeto; ou seja, é importante para o mesmo que os riscos sejam identificados da melhor forma possível.

Para que a ocorrência de riscos em projetos seja de fácil entendimento, a figura 1.2 demonstra a estrutura de riscos eminentes de um projeto.

Figura 2.1 – Estrutura Analítica de Riscos (EAR).

Fonte: (PMI, 2006).

A figura 2.1 mostra a ampla área em que o gerenciamento de riscos atua na identificação dos mesmos em projetos. Projetos de outsourcing em TI passam de forma idêntica pelo tipo de análise e métricas de identificação de riscos.

Para a Microsoft (2002) os riscos, após sua análise, devem ser aprendidos pela empresa, de forma que esse conhecimento seja utilizado em novos projetos.

Figura 2.2 – Processo de gerência de riscos do MSF.

Fonte: (MICROSOFT, 2002).

Projetos de uma empresa podem ter características iguais ou parecidas, quando um deles é de certa forma parecido com outro que no passado foi realizado pela mesma empresa, seria interessante que ela dispusesse de um mecanismo de mapear esses riscos reincidentes, evitando a perda de tempo com a identificação de riscos já feitas anteriormente.

Para melhor entendimento da ampla gama de riscos que envolvem os processos de negócios, empreendimentos ou projetos, é necessário estudar os vários tipos de riscos possíveis de ocorrerem (TORRES, 2002).

Um projeto de outsourcing em TI se diferencia de outros projetos através da influência externa, ou seja, exigências do cliente que existe sobre o mesmo (tradução nossa) (THO, 2005).

Na figura, 2.3 pode-se ver um exemplo de influências externas que devem ter significativa atenção do prestador de serviço quando feita a análise final.

Figura 2.3 – Exemplo de influências externas e internas.

Fonte: (THO, 2005).

De acordo com o PMBOK (2004), na categorização de riscos é interessante fornecer uma estrutura que garanta um processo abrangente para identificar sistematicamente os riscos até um nível consistente de detalhes, de modo que contribua para a eficácia e qualidade da identificação dos mesmos.

## Categorias de Riscos

A organização pode separar riscos classificando-os por objetivos. Maneiras de determinar uma classificação geral para cada risco são desenvolvidas. Ameaças e oportunidades podem ser tratadas na mesma matriz usando definições dos diversos níveis de impacto que são adequadas para cada uma delas (Conforme mostrado na figura 3.3 do terceiro capítulo do corrente trabalho).

Uma organização dispõe de uma categorização previamente preparada dos riscos típicos. Uma estrutura analítica dos riscos (figura 2.1), é uma abordagem para fornecer essa estrutura, mas ela também possibilita ser realizada através da simples listagem dos diversos aspectos do projeto. As categorias de risco podem ser reexaminadas durante o processo de identificação de riscos. Uma boa prática é revisar as categorias de risco durante o processo de planejamento do gerenciamento de riscos antes de usá-las no processo de identificação de riscos. As categorias de riscos que se baseiam em projetos anteriores podem precisar serem ampliadas, ajustadas ou adequadas as novas situações antes que sejam usadas no projeto atual (PMBOK, 2004).

O relatório final sobre riscos universais em projetos (HALL, 2002), criou depois de ampla discussão entre os 42 maiores especialistas do mundo, uma tipologia ampla de riscos, à qual fazem questão de afirmar não ser uma “lista de riscos”, mas sim de um relatório caracterizador de uma tipologia, que inclui três grandes grupos ou áreas de riscos.

### Área de gerenciamento de riscos

Responsável por criar um conjunto de riscos que caracterizam a empresa ou organização que possui o projeto, operação ou análise. Inclui o gerenciamento do projeto e aspectos de riscos organizacionais. Essas áreas integram condições da organização (no caso de projetos múltiplos ou individuais), seus recursos e cultura pessoal, tendências organizacionais, condição financeira e estilos de comunicação ou gerenciamento.

### Áreas de riscos externos

Um conjunto razoável de riscos, além da capacidade de intervenção ou controle da empresa ou organização que detém o projeto. Áreas de riscos externos incluem as ações de terceiros, forças climáticas, demográficas, mercados, matérias e crescimento econômico.

### Área de tecnologia de riscos

Um conjunto de riscos inerentes à tecnologia e processos usados em um projeto, produto, sistema, ou análise. Riscos tecnológicos abrangem as capacidades, as tecnologias de apoio e processos de desenvolvimento e operação, bem como a análise do produto ou sistema final. Este grupo inclui a aplicação da tecnologia promovendo-a ou indo além do limite do estado da arte, quando o projeto é definido em relação a tecnologia a ser usada, ou seja, adequação da tecnologia para o projeto.

## Metodologia de análise

De acordo com Hillson (2002), um método que pudesse ajudar não apenas a identificar mas a organizar a grande quantidade de dados sobre os riscos do projeto de forma a facilitar a compreensão de suas origens e relações com outros riscos, e possíveis focos de concentração ao longo do projeto, seria de grande valia. Inclusive, em apoio aos outros processos de gerenciamento de riscos, em especial: A avaliação dos riscos.

Com este objetivo em mente, foi desenvolvido o método Risk Breakdown Structure (RBS). Este método complementa os benefícios da referência comentada no parágrafo anterior, pois a partir das áreas universais de risco, permite criar tanto uma estrutura de riscos específica de um só projeto ou, a estrutura de riscos comum a uma série de projetos semelhantes que estejam sendo realizados por uma organização. Desta forma, a reutilização do RBS em outros projetos semelhantes é facilitada e incentivada (HILLSON, 2002).

Uma metodologia que também é interessante no trabalho de análise é o princípio de Pareto ou também conhecido como princípio do 80/20, o qual afirma que existe um forte desequilíbrio entre causas e efeitos, esforços e resultados, e ações e objetivos. Isto significa que um pequeno número de causas (geralmente 20%) é responsável pela maioria dos problemas (geralmente 80%) (BATTISTI, 2002).

Este capítulo foi realizado com intuito de identificar riscos recorrentes em projetos, na busca de identificar pontos parecidos. Este fato acontece por muitas vezes em projetos de mesmo tipo, onde riscos podem ser categorizados de formas semelhantes, com esta identificação podem ser evitados retrabalhos futuros.

Ao final deste capítulo identificou-se o embasamento necessário que possibilita obter um relatório detalhado de riscos que estarão presentes em um projeto de outsourcing em TI. Mas, para que seja feita a análise da viabilidade de um projeto ainda é preciso mensurar estes riscos. Tema que será abordado no terceiro capítulo do trabalho.

# COMO MENSURAR RISCOS EM PROJETOS

Partindo do pressuposto que quando não se mede, não se gerencia, pode-se dizer que a mensuração de riscos, representada pelo terceiro capítulo deste trabalho, é uma parte delicada do planejamento do projeto (FALCONI, 2006).

O potencial competitivo da tecnologia de informação enfrenta forte componente dos riscos para se viabilizar como atividade impulsionadora. Os riscos são levados em consideração no planejamento estratégico das corporações, e o fato de terem sido negligenciados é em muitos casos o agente causador do desalinhamento estratégico (SAUSO, 2003).

Para que os riscos possam ser mensurados por suas prioridades é necessário que os mesmos sejam antes identificados (PMBOK, 2004).

Conforme pesquisa realizada em 2003 pela KPMG (Business Advisory Services), apenas 9% das empresas fazem do gerenciamento de riscos uma ferramenta para aperfeiçoar os seus investimentos e assim auferir o máximo de ganho desse processo. A maioria delas (34%) limita-se a identificar os riscos para reduzir a exposição por meio da adoção de controles internos (MELO, 2006).

Gráfico 3.1 – Resultado de pesquisa.

Fonte: (MELO, 2006)

De acordo com MSF, a análise e priorização de risco é a segunda etapa no processo da gerência de risco. A análise do risco envolve a conversão de dados do risco em um formulário que facilite a tomada de decisão. A priorização dos riscos assegura de que membros da equipe se dirijam primeiramente aos riscos mais importantes do projeto. Durante esta etapa, a equipe examina os artigos da lista de risco produzidos na etapa da identificação e dá-lhes prioridade para a ação, gravando esta ordem na lista mestra do risco (tradução nossa) (MICROSOFT, 2002).

A ideologia do PMBOK (2004) demonstra que a mensuração do risco ocorre durante a análise qualitativa de riscos e na Análise Quantitativa de riscos. Ilustrado na figura 3.1 como avaliação do risco.

Figura 3.1 – Processo de Gestão de Riscos.

Fonte: (PMI, 2004).

## Análise qualitativa de Riscos

A análise qualitativa de riscos inclui métodos de priorização dos riscos identificados para ação adicional, como análise quantitativa de riscos ou planejamento de respostas a riscos. As organizações podem melhorar o desempenho do projeto de modo eficaz se concentrando nos riscos de alta prioridade. A análise qualitativa de riscos avalia a prioridade dos riscos identificados usando a probabilidade deles acontecerem, o impacto correspondente nos objetivos do projeto se os riscos realmente ocorrerem, além de outros fatores como: o prazo e tolerância a risco das restrições de custo, cronograma, escopo e qualidade do projeto (PMBOK, 2004).

Para o PMBOK (2004), a Análise qualitativa de riscos estabelece as prioridades para o planejamento de respostas aos riscos. Seu objetivo é definir os riscos que serão tratados. Através das combinações de probabilidades e impactos é estabelecida uma prioridade para os riscos. Sendo elas: alta, média ou baixa.

O processo de análise qualitativa dos riscos avalia a estimativa de severidade dos riscos para o estabelecimento da lista dos riscos. Sem este processo o gerente do projeto poderá perder tempo com riscos de pouca importância ou deixar de avaliar riscos significativos (PMBOK, 2004).

Os dados sobre riscos de projetos passados e a base de conhecimento de lições aprendidas podem ser usados no processo de análise qualitativa de riscos. Projetos mais corriqueiros ou recorrentes tendem a ser melhor entendido na identificação de riscos (PMBOK, 2004).

Projetos que usam tecnologias de ponta ou inovadoras e também projetos extremamente complexos tendem a ter mais incertezas. Isso pode ser avaliado examinando a declaração do escopo do projeto (PMBOK, 2004).

Segundo PMBOK (2004), a análise qualitativa de riscos está separada em três momentos.

| Entradas | Ferramentas e técnicas | Saídas |
| --- | --- | --- |
| Ativos de processos organizacionais; Declaração do escopo; Plano de gerenciamento de riscos; Registro de riscos. | Avaliação de probabilidade e impacto de riscos; Matriz de probabilidade e impacto; Avaliação da qualidade dos dados sobre riscos; Categorização de riscos; Avaliação da urgência do risco. | Registro de riscos (atualizações). |

Figura 3.2 – Análise qualitativa de riscos: entrada; ferramentas e técnicas; e saída.

Fonte: (PMBOK,2004).

### Análise qualitativa: entradas

Na análise qualitativa as entradas são divididas em quatro itens segundo o PMBOK (2004), são eles:

- Ativos de processos organizacionais – Os dados sobre riscos de projetos passados e a base de conhecimento de lições aprendidas podem ser usados no processo Análise qualitativa de riscos.

- Declaração do escopo do projeto – Os riscos de projetos mais corriqueiros ou recorrentes tendem a ser mais bem entendidos. Os projetos que usam tecnologia de ponta ou inovadora e os projetos altamente complexos tendem a ter mais incertezas. Isso pode ser avaliado examinando a declaração do escopo do projeto.

- Plano de gerenciamento de riscos – Os principais elementos do plano de gerenciamento de riscos para a análise qualitativa de riscos incluem funções e responsabilidades para conduzir o gerenciamento de riscos, orçamentos e atividades do cronograma para gerenciamento de riscos, categorias de risco, definição de probabilidade e impacto, a matriz de probabilidade e impacto e revisão das tolerâncias a risco das partes interessadas (e também os fatores ambientais da empresa). Essas entradas são normalmente adequadas ao projeto durante o processo Planejamento do gerenciamento de riscos. Se não estiverem disponíveis, poderão ser desenvolvidas durante o processo Análise qualitativa de riscos.

- Registro de riscos – Um item importante do registro de riscos para a análise qualitativa de riscos é a lista de riscos identificados.

### Análise qualitativa: ferramentas e técnicas

O PMBOK (2004) cita que as ferramentas e técnicas estão divididas em quatro itens, sendo eles:

- Avaliação de probabilidade e impacto – Esta avaliação investiga a probabilidade de um risco específico ocorrer durante o projeto e o efeito do impacto em potencial para um objetivo do mesmo, como o tempo, custo, escopo ou qualidade, inclusive os efeitos negativos das ameaças e os efeitos positivos das oportunidades.

“A probabilidade e o impacto são avaliados para cada risco identificado. Os riscos podem ser avaliados em entrevistas ou reuniões com participantes selecionados por sua familiaridade com as categorias de risco da pauta. São incluídos os membros da equipe do projeto e, talvez, especialistas de fora do projeto. A opinião especializada é necessária, pois podem existir poucas informações sobre riscos no banco de dados de projetos passados da organização. Um facilitador experiente pode liderar a discussão, pois os participantes podem ter pouca experiência em avaliação de riscos.” (PMBOK, 2004, p.251).

- Matriz de probabilidade e impacto – Os riscos podem ser priorizados para a análise quantitativa e respostas adicionais, com base na sua classificação. Para que seja avaliada a importância de cada risco a prioridade é normalmente realizada usando uma tabela de pesquisa ou uma matriz de probabilidade e impacto.

“A organização deve determinar as combinações de probabilidade e impacto que resultam em uma classificação de risco alto (“condição vermelha”), risco moderado (“condição amarela”) e risco baixo (“condição verde”). Em uma matriz em preto e branco, essas condições podem ser indicadas pelos diferentes tons de cinza.  Especificamente, na Figura 3.3, a área cinza escuro (com os números mais altos)  representa risco alto; a área cinza médio (com os números mais baixos) representa risco baixo; e a área cinza claro (com números intermediários) representa risco moderado. Em geral, essas regras de classificação de risco são especificadas pela organização antes do projeto e são incluídas nos ativos de processos organizacionais .” (PMBOK, 2004; p.251)

Um exemplo de matriz de probabilidade e impacto retirada do livro PMBOK 2004, é mostrada na figura 3.3.

Figura 3.3 – Matriz de probabilidade e impacto.

Fonte: (PMBOK, 2004).

A matriz de probabilidade e impacto é desenvolvida para saber se os riscos devem ser classificados como riscos altos, médios ou baixos. Para isso multiplique a probabilidade do risco pelo seu impacto, para ter um resultado global. O limiar do risco com base nas tolerâncias alta, média e baixa é calculado ao comparar a classificação do risco com base no nível de probabilidade da matriz (HELDMAN, 2003).

Tabela 3.1 - Matriz de classificação dos impactos dos riscos

Fonte: (HELDMAN, 2003).

- Avaliação da qualidade dos dados sobre risco – uma análise qualitativa de riscos exige dados exatos e imparciais para ser confiável. A análise da qualidade dos dados sobre riscos é uma técnica para avaliar o grau de utilidade dos dados sobre riscos para o gerenciamento de riscos. O uso de dados sobre riscos de baixa qualidade pode levar a uma análise qualitativa de riscos de pouca utilidade para o projeto.

- Categorização de riscos – Os riscos do projeto podem ser categorizados por fontes de risco, pela área do projeto afetada ou por outra categoria útil para determinar as áreas do projeto mais expostas aos efeitos da incerteza.

### Análise qualitativa: saída

Basicamente, a análise qualitativa visa a saída como uma atualização nos registro de riscos de acordo com o PMBOK (2004), o qual tem início na fase de identificação de riscos. A fase de saída está dividida em seis itens. Sendo eles:

- Lista de prioridades dos riscos do projeto – Também representada no PMBOK (2004) como classificação relativa de riscos, é um dos principais pontos apontados na saída da análise qualitativa pelo fato de expor a matriz de probabilidade e impacto, podendo assim ter uma classificação da importância individual de cada risco;

- Riscos agrupados por categorias – A categorização de riscos pode revelar causas-raiz comuns do risco ou áreas do projeto que exigem atenção especial. A descoberta de concentrações de riscos pode aumentar a eficácia das respostas a riscos;

- Lista de riscos que exigem resposta em curto prazo – Os riscos que exigem uma resposta urgente e os que podem ser tratados em uma data posterior e ser colocados em grupos diferentes;

- Lista de riscos para análise e respostas adicionais – Alguns riscos podem justificar análises adicionais, inclusive a análise quantitativa de riscos, além de ação de resposta;

- Listas de observação de riscos de baixa prioridade – Os riscos não avaliados como importantes no processo de análise qualitativa de riscos podem ser colocados em uma lista de observação para serem monitorados continuamente.

- Tendências dos resultados da análise qualitativa de riscos – Conforme a análise é repetida, uma tendência a riscos específicos pode se tornar evidente e pode fazer com que as respostas a riscos ou a análise adicional sejam mais, ou menos, urgentes/importantes.

## Análise quantitativa de riscos

A análise quantitativa de riscos é realizada nos riscos que foram priorizados pelo processo análise qualitativa de riscos por afetarem potencial e significativamente as demandas conflitantes do projeto. O processo análise quantitativa de riscos analisa o efeito desses eventos de risco e atribui uma classificação numérica aos mesmos. Ela também apresenta uma abordagem quantitativa para a tomada de decisões na presença da incerteza (PMBOK, 2004).

De acordo com o livro PMBOK (2004), o processo de análise quantitativa usa técnicas como a simulação de Monte Carlo e análise da árvore de decisão para:

- Quantificar os possíveis resultados do projeto e suas probabilidades;

- Identificar os riscos que exigem mais atenção quantificando sua contribuição relativa para o risco total do projeto;

- Identificar metas realistas e alcançáveis de custo, cronograma ou escopo, quando fornecidos os riscos do projeto;

- Determinar a melhor decisão de gerenciamento de projetos quando algumas condições ou resultados forem incertos.

| Entradas | Ferramentas e técnicas | Saídas |
| --- | --- | --- |
| Ativos de processos organizacionais; Declaração do escopo do projeto; Plano de gerenciamento de riscos; Registro de riscos; Plano de gerenciamento do projeto; Plano de gerenciamento do cronograma do projeto; Plano de gerenciamento de custos do projeto; | Técnicas de representação e coleta de dados; Análise quantitativa de riscos e técnicas de modelagem. | Regisro de riscos (atualização). |

Figura 3.4 – Análise quantitativa de riscos: entradas, ferramentas e técnicas e saída.

Fonte: (PMBOK, 2004).

A análise qualitativa de riscos também é dividida em três etapas, assim como a análise quantitativa, segundo o PMBOK.

### Análise quantitativa: entradas

Na análise quantitativa as entradas são divididas em cinco itens segundo o PMBOK (2004), são eles:

- Ativos de processos organizacionais – As informações sobre projetos anteriores semelhantes e terminados, estudos de projetos semelhantes feitos por especialistas em riscos e bancos de dados de riscos que podem estar disponíveis comercialmente ou a partir de fontes proprietárias;

- Declaração do escopo do projeto – Onde são descritos em detalhes, as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar essas entregas das etapas do projeto;

- Plano de gerenciamento de riscos – Incluem funções e responsabilidades para realizar gerenciamento de riscos, orçamentos e atividades do cronograma para gerenciamento de riscos, categorias de risco, a EAR e revisão das tolerâncias a risco das partes interessadas;

- Registro de riscos – Faz parte deste registro a lista de riscos identificados, a classificação relativa ou lista de prioridades de riscos do projeto e os riscos agrupados por categorias;

- Plano de gerenciamento do projeto – Inclui o plano de gerenciamento do cronograma do projeto e o plano de gerenciamento de custos do projeto.

### Análise quantitativa: ferramentas e técnicas

Seguindo a metodologia do PMBOK (2004), as ferramentas e técnicas da análise qualitativa são divididas nos seguintes itens.

#### Técnicas de representação e coleta de dados

- Entrevistas – As técnicas de entrevistas são usadas para quantificar a probabilidade e o impacto dos riscos nos objetivos do projeto. As informações necessárias dependem do tipo de distribuições de probabilidades que será usado. Por exemplo, as informações seriam coletadas nos cenários otimistas (baixo), pessimistas (alto) e mais provável para algumas distribuições comumente usadas e a média e o desvio padrão para outras. A tabela 3.2 apresenta um exemplo de estimativa de três pontos para estimativas de custos.

Tabela 3.2– Faixa de estimativa de custos.

Fonte: (PMBOK, 2004).

- Opinião Especializada – Os especialistas no assunto, internos ou externos à organização, como especialistas em engenharia e estatística, validam os dados e as técnicas.

#### Análise quantitativa e técnicas de modelagem

No conceito do PMBOK (2004), a análise qualitativa de riscos e técnicas de modelagem, podem ser divididas em quatro subitens, sendo eles:

- Análise de sensibilidade – A análise de sensibilidade ajuda a determinar quais riscos apresentam maior impacto potencial no projeto. Ela examina a extensão com que a incerteza de cada elemento do projeto afeta o objetivo que está sendo examinado quando todos os outros elementos incertos são mantidos em seus valores de linha de base. Uma representação típica da análise de sensibilidade é o diagrama de tornado, que é útil para comparar a importância relativa das variáveis que possuem um alto grau de incerteza com as que são mais estáveis;

- Análise do valor monetário esperado – A análise do valor monetário esperado (VME) é um conceito estatístico que calcula o resultado médio quando o futuro inclui cenários que podem ou não acontecer (por exemplo, a análise em condições de incerteza). A VME das oportunidades será normalmente expressa em valores positivos, enquanto a dos riscos será expressa em valores negativos. A VME é calculada multiplicando o valor de cada resultado possível por sua probabilidade de ocorrência e adicionando os dois. Uma utilização comum deste tipo de análise está na análise da árvore de decisão É recomendável usar modelagem e simulação para a análise de risco de custo e cronograma, pois são mais poderosas e menos sujeitas a uso inadequado que a análise do valor monetário esperado;

- Análise da árvore de decisão – A análise da árvore de decisão é estruturada usando um diagrama da árvore de decisão que descreve uma situação que está sendo considerada e as implicações de cada uma das escolhas disponíveis e cenários possíveis. Ela incorpora o custo de cada escolha disponível, as probabilidades de cada cenário possível e o retorno de cada caminho lógico alternativo. A resolução da árvore de decisão fornece a VME (ou outra medida de interesse da organização) para cada alternativa, quando todas as premiações e decisões subseqüentes estiverem quantificadas;

Figura 3.5 – Diagrama de uma árvore de decisão.

Fonte: (PMBOK, 2004).

- Modelagem e simulação – Uma simulação do projeto utiliza um modelo que traduz as incertezas especificadas em um nível detalhado do projeto para seu impacto potencial nos objetivos do projeto. As simulações são normalmente realizadas usando a técnica de Monte Carlo. Em uma simulação, o modelo do projeto é calculado muitas vezes (iterado), sendo os valores das entradas randomizados a partir de uma função de distribuição de probabilidades (por exemplo, custo dos elementos do projeto ou duração das atividades do cronograma) escolhida para cada iteração a partir das distribuições de probabilidades de cada variável. Uma distribuição de probabilidades (por exemplo, custo total ou data de término) é calculada.

Na opinião de Heldman (2003), a análise de Monte Carlo é uma técnica de simulação que ajuda a quantificar os riscos associados ao projeto como um todo. Os riscos identificados e seus possíveis impactos sobre os objetivos do projeto são examinados sob o prisma do projeto global. As técnicas de simulação são usadas para prever os riscos no cronograma ou nos custos. As simulações do cronograma são executadas, na maioria dos casos, usando-se o método de diagramação e a simulação dos riscos nos custos em geral usa a Estrutura Analítica do Projeto como base. Por exemplo, a EAP pode ser aplicada em uma análise de risco dos custos de um determinado produto (figura 3.6).

Figura 3.6 – Exemplo de um EAP para um projeto genérico.

Fonte: (PMBOK, 2004).

### Análise quantitativa: Saídas

O registro dos riscos é iniciado no processo identificação de riscos e atualizado na análise qualitativa de riscos. Ele é novamente atualizado na análise quantitativa de riscos. O registro de riscos é um componente do plano de gerenciamento do projeto. As atualizações incluem os seguintes componentes principais (PMBOK, 2004):

- Análise probabilística do projeto – São feitas estimativas dos possíveis resultados do cronograma e custo do projeto, listando as datas de término e custos possíveis juntamente com seus níveis de confiança associados;

- Probabilidade de realização dos objetivos de custo e tempo – Com os riscos que o projeto enfrenta a probabilidade de realizar os objetivos do projeto com o plano atual pode ser estimada usando os resultados da análise quantitativa de riscos;

- Lista priorizada de riscos quantificados – Esta lista de riscos inclui os que representam a maior ameaça ou oferecem a maior oportunidade ao projeto. Esses incluem os riscos que exigem a maior contingência de custo e os riscos com maior probabilidade de influenciar o caminho crítico;

- Tendências dos resultados da análise quantitativa de riscos – Conforme a análise é repetida, pode ficar evidente uma tendência que leva a conclusões que afetam as respostas a riscos.

## Mensurando na prática

Na identificação dos riscos para o projeto como visto no 1º capítulo do trabalho é gerada uma lista dos quais o projeto está sujeito. Após a fase de identificação vem a fase de priorização de riscos, a qual tem significativa importância (THO, 2004).

No terceiro capitulo do presente trabalho foi realizado o levantamento teórico de como medir os riscos já identificados em um projeto, visando sua priorização e seu valor para um projeto específico.

Através das técnicas de análise de riscos presentes no PMBOK (2004), tanto na parte de análise qualitativa quanto na quantitativa, pode ser feito um relatório final de riscos identificados no projeto, já com seus devidos pesos em relação ao projeto.

Na figura 3.7 é feita uma priorização dos riscos expostos durante o projeto.

Figura 3.7– Exposição de riscos.

Fonte: (THO, 2004).

Após a análise qualitativa ou priorização de riscos, é gerado um relatório com os riscos considerados de maior importância para o projeto em questão, com ele é feita a análise quantitativa que retorna um valor real para o risco como mostra figura 3.3 (PMBOK, 2004).

Uma técnica utilizada para fazer a avaliação dos riscos e viabilização de projetos é a LMC (Linha do Mercado de Capitais), onde através da linha LMC pode-se validar ou recusar projetos. Um exemplo de LMC pode ser visto no gráfico 3.2.

Gráfico 3.2 - Linha do mercado de capitais como critério de aceitação de projetos.

Fonte: (ASSAF, 2005)

O gráfico 3.2 representa uma linha divisória na aceitação de projetos, aonde se tem um ponto de retorno livre de riscos, deste ponto para cima um projeto é viável e do mesmo para baixo, um projeto pode estar correndo riscos elevados em relação ao seu sucesso.

Isso significa que com a exposição dos riscos e mensuração correta dos mesmos pode-se obter um mecanismo que ajude na análise da viabilidade de um projeto, no caso deste trabalho, este mecanismo é um software o qual se enquadra nos requisitos necessários para tal finalidade.

# Requisitos de software para modelagem

De acordo LEITE (1999), a princípio todo o sistema tem uma necessidade e um objetivo de criação. Um sistema não é criado sem ter utilidade. Deve ser criado para atender as expectativas de um cliente, para isso a análise e especificação de requisitos de software envolvem as atividades de determinar os objetivos de um sistema e as restrições associadas a ele.

A maior parte dos problemas no desenvolvimento de software são originados nas etapas iniciais do desenvolvimento. Justamente na etapa de levantamento e definição dos requisitos do sistema onde as principais atividades são: análise, especificação, gerenciamento e validação de requisitos (LEITE, 1999).

Um conjunto de requisitos pode ser definido como uma capacidade ou condição necessária que deve possuir o software, para que o usuário possa atingir um objetivo e resolver um problema ou para atender as necessidades e restrições da organização juntamente com os outros componentes do sistema (MACORATTI, 2006).

Através dos estudos realizados, propõe-se realizar um levantamento dos requisitos mínimos de um software que se proponha a analisar a viabilidade de um projeto de outsourcing em TI. No conceito de Macoratti (2006), tradicionalmente, os requisitos de software são separados em requisitos funcionais e não-funcionais. Na tabela 4.1 apresenta-se os requisitos funcionais mínimos necessários em um software que se proponha a fazer tal análise.

Tabela 4.1 – Requisitos mínimos do software.

Fonte: O autor.

Nos próximos capítulos, baseado na tabela construída pelo autor do trabalho (tabela 4.1), são apresentados os resultados da análise de dois softwares que se propõem a fazer a gestão de riscos.

Caso fosse obtido o resultado negativo, ou seja, através dos softwares analisados não é possível fazer a análise da viabilidade de um projeto, será feita a modelagem de um software para tal fim. De contraponto caso o resultado for positivo, far-se-á um estudo os requisitos existentes no software e proposto um processo de melhoria para a área de outsourcing em TI, com ênfase  na finalidade do trabalho.

No decorrer da análise dos softwares, podem ser implementadas novas funcionalidades ao software que será modelado, visando a melhor forma de analisar os projetos através da gestão de riscos.

Após a modelagem, decorrerá a implementação de um protótipo das principais funcionalidades, as quais estão descritas na tabela 4.1. Isto será feito logo após a análise dos softwares, uma vez que a tabela em questão tende a aumentar em funcionalidades.

O desenvolvimento do protótipo tem como base a modelagem UML desenvolvida pelo autor nos capítulos que seguem. O mesmo será realizado em linguagem PHP buscando a familiaridade WEB. O banco de dados escolhido para tal protótipo foi o PostgresSQL.

A Validação do protótipo ocorrerá através do referencial teórico e por meio de um estudo de caso, realizado em uma empresa que presta serviços de outsourcing em TI, a Kbase IT Solutions.

# Análise dos requisitos do software

Para dar continuidade ao trabalho, foi realizado uma análise detalhada dos requisitos que foram prospectados, em busca da melhor interpretação dos mesmos e evitando ambigüidades no tratamento de riscos específicos e genéricos.

Com o estudo realizado, obteve-se uma grade de requisitos os quais foram levantados com embasamento teórico visando a construção de um software que analise a gestão de riscos para projetos de outsourcing. Um sistema que se propõe a tal finalidade necessita ter os requisitos que foram descritos na tabela 4.1.

## Requisitos do software

Para o IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), requisitos de softwares são condições ou capacidades necessitadas por um usuário para resolver um problema ou alcançar um objetivo. É uma condição ou capacidade que deve ser satisfeita por um sistema para manter um contrato ou um padrão.

Seguindo o padrão da ISO (The International Organization for Standardizatized) através da norma ISO/IEC 9126, pode-se afirmar que seis características de qualidade de software devem ser avaliadas. São elas:

- Funcionalidade – finalidade do produto;

- Usabilidade – esforço para utilizar, aprendizagem do produto;

- Confiabilidade – freqüência de falhas, recuperabilidade;

- Eficiência – desempenho;

- Manutenibilidade – esforço necessário para modificar;

- Portabilidade – capacidade de transferir o produto para outros ambientes.

Os requisitos de software também são separados de duas formas:

- Requisitos funcionais – descrevem as funcionalidades que se espera que o sistema disponibilize, de uma forma completa e consistente;

- Requisitos não-funcionais – referem-se a aspectos não-funcionais do sistema, como restrições nas quais o sistema deve operar ou propriedades emergentes do sistema (como viabilidade ou tempos de resposta).

No presente capítulo, foram analisados os requisitos funcionais de um software que faça a análise de riscos em projetos de outsourcing em TI. Para este fim, foi desenvolvida uma tabela de requisitos mínimos (tabela 4.1). De acordo com a análise dos softwares que foram avaliados, existe a possibilidade de novos requisitos serem adicionados a esta tabela, visando a qualidade no levantamento de requisitos.

A tabela em questão, primeiramente, foi elaborada com os seguintes requisitos:

- Cadastro do projeto – deve existir um cadastro de projetos, em busca da melhor organização dos riscos no mesmo, onde será selecionado o cliente, número de horas do projeto, número de colaboradores alocados, despesas com o mesmo, impostos que serão cobrados; bem como, uma descrição detalhada do projeto;

- Tipo do projeto – o projeto terá diferentes tipos, pois uma empresa que trabalha com outsourcing em TI, normalmente trabalha com mais de um serviço. Isto irá depender da empresa cadastrar as tecnologias e/ou serviços prestados;

- Apontamento dos riscos (típicos) – na identificação dos riscos, é importante que se tenha consciência dos riscos que serão trabalhados para o projeto. Para ajudar na tomada de decisões do gerente, serão listados os riscos pré-definidos como riscos comuns em projetos;

- Confirmação dos riscos (típicos) com validação – na conclusão da fase de identificação de riscos típicos, serão validados os riscos que não podem ser excluídos para o projeto. Isso dependerá de uma parametrização feita pela empresa;

  - Medição qualitativa – são apresentados os riscos identificados e é dado um número o qual identifica sua prioridade.

  - Medição quantitativa – se dá logo após a qualitativa. Essa ordem é respeitada para que seja possível obedecer a prioridade dada aos riscos. Esta medição é feita através de um número atribuído ao risco.

- Apontamento do riscos (específicos) – são apontados da mesma forma que os riscos típicos, mas para eles não existem riscos pré-definidos. O que pode ser feito é uma consulta aos riscos reincidentes em projetos do mesmo tipo;

- Consulta de outros projetos – na consulta de riscos específicos, lista-se os riscos reincidentes em outros projetos do mesmo tipo e suas métricas, caso seja de interesse do gestor, é possível copiá-lo para o projeto em questão.

  - Medição qualitativa – na medição qualitativa são apresentados os riscos identificados e é dado um número, identificando sua prioridade;

  - Medição quantitativa – a medição quantitativa é feita logo após a qualitativa, essa ordem é respeitada para que seja possível obedecer a prioridade dada aos riscos. Esta medição é feita através de um número atribuído ao risco.

Os requisitos aqui listados são representados com casos de usos, visando à modelagem que será realizada a seguir.

## Escolha dos softwares a serem avaliados

A cada ano o PMTECH libera uma lista atualizada de softwares de gerenciamento de projetos. Alguns com ênfases em custos, outros em gerenciamento do tempo, outros em busca do gerenciamento dos riscos, etc...

Para realizar a comparação entre os softwares proposta no presente trabalho, foram escolhidos dois softwares que apresentam foco no gerenciamento de riscos em projetos de outsourcing.

Inicialmente os pré-requisitos para escolha dos softwares, são:

- Utilização do mesmo na WEB – focando o acesso independente de sistemas operacionais;

- Licença freeware – para que não seja preciso fazer aquisições de softwares uma vez que isso atrasaria o trabalho e elevaria os custos do mesmo.

Na listagem de softwares cedida pela PMTECH não foram encontrados softwares que atendiam o pré-requisitos manipulação na WEB. Tampouco, o pré-requisito de licença freeware. Neste sentido, para dar continuidade ao estudo, foram escolhidos dois softwares que são de perfil “Desktop”. Os mesmos rodam apenas em ambiente Microsoft Windows e suas licenças para manipulação completa do software são de caráter “Trial”.São Eles

- CyRisk Management Versão (1.5.3); e o

- Risk Radar Versão (3.3).

## Critérios de avaliação

Visando a avaliação dos softwares escolhidos, foi proposta uma tabela onde a primeira coluna são os requisitos obtidos na tabela 4.1. Para saber se o software atende ou não um requisito foram criados três modos de avaliação. São eles:

- N – Não Atende;

- AP – Atende Parcialmente;

- AC – Atende Completamente.

## Resultados Obtidos

Para chegar a um resultado conclusivo sobre os requisitos que foram abordados no quarto capítulo deste trabalho (representados pela tabela 4.1), fez-se necessário fazer uma lista de riscos, que são abordados em projetos outsourcing em TI. Em busca desta tarefa, a empresa Kbase IT Solutions, foi contatada para que dispusesse de tempo e recurso para montá-la.

Para não usar os riscos utilizados pela empresa no trabalho (a pedido da mesma por questões burocráticas), foram selecionados alguns riscos os quais foram entregues a empresa para que fizesse a separação em dois grupos: os específicos e os comuns.

Foram selecionados 24 riscos como comuns.

Tabela 5.1 – Riscos comuns identificados pela empresa.

Membros da equipe de desenvolvimento treinados inadequadamente.

Ausência de comprometimento entre os membros da equipe de desenvolvimento em relação ao projeto.

Membros da equipe inexperientes.

Falta de boas práticas da equipe técnica.

Equipe de desenvolvimento não familiarizada com as ferramentas.

Membros da equipe de desenvolvimento não familiarizados com o negócio do cliente

Recursos retirados do projeto por causa de mudanças nas prioridades organizacionais.

Influência política no projeto.

Re-estruturação organizacional durante o projeto.

Dependência de fornecedores externos.

Grande quantidade de interação com outros sistemas.

Projeto envolvendo o uso de novas tecnologias.

Padrões, políticas e metodologias de engenharia de software inadequados.

Falta de suporte para a resolução de problemas técnicos.

Repositórios de projeto e controle de configuração inadequados.

Ausência de uma metodologia efetiva de gerência de projetos.

Baixa produtividade.

Acompanhamento do progresso do projeto insuficientemente.

Fraco planejamento de projeto.

Falta de definição dos marcos do projeto.

Comunicação ineficiente.

Mudanças contínuas dos objetivos e escopo do projeto.

Mudanças contínuas dos requisitos.

Deficiência no entendimento dos usuários quanto às limitações ou capacidades do sistema.

Riscos específicos foram selecionados 10.

Tabela 5.2 Riscos específicos identificados pela empresa.

Compartilhando endereço de e-mail profissionais e outras informações sigilosas.

Substituição de componentes internos(hardware) para aumentar o desempenho.

Mantendo e trabalhando em vários servidores sem levar em conta a consolidação.

Usando software ilegal, não autorizado, pirata ou compartilhado.

Mantendo diversas imagens na base de PCs Clientes.

Oferecendo aos empregados as máquinas erradas para seus serviços.

Métodos de armazenamento de dados manuais ou obsoletos como a solução básica de backup de dados.

Instalar pontos de rede sem fio não autorizadas em um prédio da empresa.

Usar um PC desktop como um servidor.

Atrasar o ciclo normal de atualização para PCs desktop e notebooks em uma tentativa de economizar dinheiro.

Após isso se iniciou a fase de avaliação dos softwares, selecionados anteriormente. Todos os requisitos identificados foram analisados visando a melhor interpretação do software. Para evitar erros e/ou enganos os mesmos foram avaliados mais de uma vez.

Após realizado a análise foi obtido o resultado apresentado na tabela 5.3. Nesta tabela, observa-se que o campo REQ. da mesma refere-se aos requisitos apresentados na tabela 4.1.

Tabela 5.3 – Comparação entre os softwares analisados.

Fonte: O autor

Através da análise da comparação entre os softwares, pôde-se obter um resultado que demonstrou se os softwares atendem os requisitos identificados para a análise da viabilidade de um projeto de outsourcing de TI através da gestão de riscos.

Os softwares analisados se mostraram focados apenas em um tipo de risco, o que não é a idéia do trabalho. Para que seja possível separar a identificação dos riscos, faz-se necessário a possibilidade de incluir riscos com “pesos” diferentes. Os mesmos podem ser utilizados na mensuração de projetos que não tenham a necessidade que tem o software que o presente trabalho busca.

Observando a tabela 5.3 com os resultados obtidos, fica clara a falta da área definida como especifica durante a identificação dos riscos, uma vez que os requisitos de número 7 (sete) até o 10 (dez) têm seu foco nos riscos específicos de um projeto. Estes requisitos não estão presentes nos softwares comparados.

Através do resultado apresentado com a tabela 5.3, é possível afirmar que os dois softwares analisados não conseguem auxiliar na análise da viabilidade de um projeto de outsourcing em TI através da gestão de riscos. Tema que o presente trabalho se baseou.

Desta forma, torna-se necessária a modelagem de um software para este fim, que enfatize dois aspectos quanto a identificação dos riscos: 1) os genéricos, que representam os riscos recorrentes em projetos e, conseqüentemente, de menor valor para o mesmo; 2) e os específicos, para a área de tecnologia os quais são mais diversificados e de maior valor para o projeto.

# – Modelagem do software

A modelagem de um software ocorre após a identificação dos requisitos necessários para o mesmo, visando a estrutura e sua funcionalidade. Os requisitos foram prospectados através de uma análise das necessidades de uma empresa que presta serviços de outousrcing em TI (Kbase IT Solutions).

Em busca da forma mais adequada de modelar o software em questão, foram comparados – conforme já citado – dois softwares com intuito de identificar novos requisitos além daqueles prospectados quando da revisão literária. Apesar de terem características interessantes, os softwares em questão não se encontravam aptos para serem usados com o fim específico de auxiliar a análise da viabilidade de um projeto de outsourcing em TI através da gestão de riscos uma vez que não apresentavam uma parte considerável dos requisitos propostos na bibliografia relacionada.

Existem diferentes maneiras de se modelar um software, porém como citado anteriormente, a modelagem do presente trabalho foi feita através da UML (Unified Language Model). Linguagem hoje utilizada para modelagem em sistemas de grande ou pequeno porte.

A UML é separada em uma série de diagramas, mas no presente estudo trabalhou-se com apenas três destes diagramas (UML):

- Diagrama de seqüência – responsável por realizar a troca de mensagens (métodos) entre diversos objetos, de uma situação específica e delimitada no tempo;

- Diagrama de casos de uso – são responsáveis por descrever relacionamentos e dependências entre um grupo de caso de uso e os atores participantes do processo;

- Diagrama de Classes – é uma representação da estrutura das relações das classes que servem de modelo para objetos.

## Diagrama de casos de uso

Visando o melhor entendimento da estrutura pretendida, apresenta-se primeiramente, o diagrama de casos de uso.

Figura 6.1 – Diagrama de casos de uso.

Fonte: O autor.

O diagrama de casos de uso representado pela figura 6.1 mostra as os casos em que o sistema será manuseado pelo usuário.

Casos de usos funcionais:

- Criação do projeto;

- Criação do risco

- Identificação dos riscos;

- Mensuração dos riscos;

- Consultar riscos na base de dados;

- Calcular resultado.

Casos de usos não funcionais:

- Efetuar login no sistema. Foi o único caso de uso não funcional incorporado no protótipo.

## Diagrama de classes

Seguindo com os passos da modelagem foi desenvolvido o diagrama de classes do projeto visando o desenvolvimento da ferramenta que será feito futuramente, este diagrama também foi utilizado na criação do protótipo proposto.

Figura 6.2 – Diagrama de classes.

Fonte: O autor.

## Diagramas de Seqüência

O diagrama de seqüência do protótipo a ser implementado foi desenvolvido, o mesmo fornece a idéia da funcionalidade do software. O diagrama de seqüência foi separa do em cinco partes (para todas as atividades o usuário deve estar logado no sistema). São elas:

Figura 6.3 – Diagrama de Seqüência (Criação do projeto).

Fonte: O autor.

Este diagrama mostra a criação do projeto, assim como a alteração e exclusão do mesmo caso necessário. Isso dependerá de regras de validação em caso do projeto estar em andamento ou concluído.

Figura 6.4 – Diagrama de Seqüência (Inclusão dos riscos).

Fonte: O autor.

Este diagrama representa a criação dos riscos, a alteração e exclusão dos mesmos. A alteração e exclusão dependerão de regras para validação em casos dos riscos já estejam sendo usados em projetos.

Figura 6.5 – Diagrama de Seqüência (Identificação dos riscos)

Fonte: O autor.

O diagrama representado pela figura 6.5 mostra a identificação dos riscos, sendo eles comuns e específicos para um projeto de outsourcing em TI. Também é mostrado a identificação dos riscos recorrentes em projetos, neste caso a identificação o sistema se encarrega de fazer.

Figura 6.6 – Diagrama de Seqüência (Mensuração dos riscos).

Fonte: O autor.

Este diagrama demonstra a mensuração dos riscos identificados para o projeto. Neste momento, são atribuídas métricas para todos os riscos (comuns e específicos). Esta medição é feita da forma quantitativa e qualitativa, representada através de uma matriz, que ficara melhor exemplificado no protótipo realizado e que consta no sétimo capitulo do trabalho.

Figura 6.7 – Diagrama de Seqüência (Resultado da mensuração).

Fonte: O autor.

A figura 6.7, representa o diagrama de seqüência referente ao resultado da análise na mensuração dos riscos. Este resultado será apresentado na forma de gráfico que trará a LMC (Linha de Mercados e Capitais) como instrumento principal na viabilização de um projeto. Isto é, abaixo desta linha, os projetos são arriscados para a empresa; e acima dela, representam projetos que tem grandes possibilidades de sucesso em seu desenvolvimento.

## Modelagem ER

Para se ter uma visão mais ampla do protótipo implementado, foi feito a modelagem ER (Entidade Relacionamento) do banco de dados usado no mesmo. Para este fim, utilizou-se a facilidade da engenharia reversa da ferramenta DBDesigner 4.0.5.6 conectando a base de dados,  criando as entidades inseridas e seus relacionamentos.

A modelagem ER está representada na figura 6.8.

Figura 6.8 – Modelagem ER do sistema proposto (Requisitos funcionais).

Fonte: O autor.

Na modelagem ER em questão, são demonstra-se apenas os requisitos funcionais para o sistema. O requisito não funcional de login de usuários não está ilustrado, nem outras entidades as quais o protótipo tenha dependência.

Com a finalização da modelagem do sistema, obteve-se subsídios suficientes para implementar um protótipo que siga os requisitos desta modelagem, tema abordado pelo próximo capítulo deste trabalho juntamente com testes para validação.

# Protótipo e testes

O desenvolvimento de um sistema tem sua ordem cronológica: primeiramente, faz-se a modelagem do software e logo após a implementação do mesmo. O protótipo realizado neste trabalho não muda a ordem desta regra.

Com o intuito de utilizar o software por diferentes sistemas operacionais e com a notação anywhare, optou-se por desenvolver um software de caráter WEB, o que possibilita ambos benefícios citados.

Este protótipo foi desenvolvido em linguagem PHP 5, para a funcionalidade WEB e pelo fato de ser de conhecimento do autor do mesmo. A base de dados utilizada foi a POSTGRES SQL 8.2, que também tem sua licença livre de cobranças para o protótipo em questão.

Neste capítulo, mostra-se o protótipo desenvolvido.  Após isso, o mesmo foi entregue a empresa Kbase IT Solutions, a fim de obter da mesma uma validação do protótipo em busca dos pontos fortes e francos almejando a melhoria do mesmo no caso de uma futura implementação.

## Protótipo de telas

A prototipação do software realizada neste trabalho, encontra-se representada em telas que seguem. Apresenta-se todas as telas que foram prototipadas, ou seja, todos os requisitos descritos nos capítulos iniciais.

Não é possível fazer em um trabalho escrito o entendimento da funcionalidade da ferramenta, Neste caso, os diagramas de seqüência ajudam na compreensão e manuseio do software.

### Login

A primeira tela é do requisito não funcional login (figura 7.1).

Figura 7.1 – Tela de login de usuário.

Esta tela tem a função de validar os usuários que acessam o sistema. Desta forma, criou-se uma segurança mínima para o protótipo.

### Projetos

A tela representada pela figura 7.2 mostra os projetos cadastrados no protótipo. Nesta tela, aparecem os requisitos identificados para a mesma.

Figura 7.2 – Projetos cadastrados.

Fonte: O autor

Esta tela tem o objetivo de possibilitar o cadastramento dos projetos, a exclusão e a alteração dos mesmos. Possibilita também a navegação entre todos os projetos cadastrados pela empresa.

### Tipo de Projetos

A tela da figura 7.3, mostra os tipos de projetos cadastrados no sistema. Requisito necessário na criação de um projeto.

Figura 7.3 – Tipos de projetos.

Fonte: O autor

Esta tela tem a função de cadastrar os diferentes tipos de projetos existentes dentro da empresa. Conforme visto, projetos de outsourcing em TI se diferenciam de forma considerável para a empresa que está prestando o serviço.

### Cadastro de Riscos

A tela 7.4, mostra o cadastro dos riscos que serão identificados nos projetos cadastrados no sistema.

Figura 7.4 – Cadastro dos riscos.

Fonte: O autor.

A tela de cadastro de riscos é responsável por criar, alterar ou excluir riscos. Estes riscos tem sua definição de duas formas: 1) Comum; 2) Específica. Quando um risco é específico o mesmo deve ter o campo de “Tipo” preenchido. Este campo representa o tipo do projeto o qual é cadastrado na tela 7.3.

### Identificação dos Riscos

A figura 7.5 representa a tela de identificação dos riscos comuns atrelados a um projeto selecionado.

Figura 7.5 – Identificação dos riscos comuns.

Fonte: O autor.

Neste tela, é escolhido no projeto o qual serão identificados os riscos comuns para o mesmo. Alguns riscos serão automaticamente colocados na lista de identificados, estes representam os riscos comuns identificados para projetos de outsourcing em TI. Nesta tela em questão novos riscos comuns podem ser inclusos selecionando o botão adicionar.

A tela 7.6 mostra a identificação de riscos específicos para o projeto (similar a tela anterior apresentada).

Figura 7.6 – Identificação dos riscos específicos.

Fonte: O autor.

A tela de identificação dos riscos específicos (diferente dos comuns) não traz automaticamente os riscos específicos já identificados em outros projetos de mesmo tipo. Nesta tela, também constam as funções de adicionar novos riscos.

### Mensuração dos Riscos

Na tela 7.7, são apresentados os riscos identificados para o projeto. Junto a isso, é feita a mensuração dos riscos identificados.

Figura 7.7 – Mensuração dos Riscos.

Fonte: O autor.

Nesta tela, são apresentados todos os riscos identificados para o projeto selecionado, juntamente com sua descrição. Nesta tela é preenchida a matriz de probabilidade e impacto dos riscos, que determina a mensuração dos mesmos.

### Resultados Obtidos

A tela 7.8, mostra o gráfico de aceitação ou não de um projeto através do sistema proposto.

Figura 7.8 – Tela de resultado de aceitação de projeto.

Fonte: O autor.

A tela representada pela figura 7.8 mostra o resultado obtido através da mensuração dos riscos identificados no projeto. Esta tela auxilia na tomada de decisões de projetos, visto que o gestor pode tomar decisões com embasamento nos riscos apresentados.

### Configuração Interna

A tela 7.9 do protótipo, mostra as configurações internas que serão de valia para mensuração dos riscos.

Figura 7.9 – Configuração Interna.

Fonte: O autor.

A tela de configuração, tem como finalidade colocar um peso para os riscos comuns e um para os riscos específicos. Os riscos mensurados através da matriz de probabilidade e impacto (figura 7.7), tem seu valores finais multiplicados por estes valores. A porcentagem tem como finalidade montar a linha que separa os projetos aceitáveis dos projetos arriscados perante o risco retorno.

## Teste do Protótipo

Testes realizados no protótipo implementado foram executados pela empresa Kbase IT Solutions. Optou-se por disponibilizar o software para esta empresa pela sua vivência de projetos na área. Por conseguinte, obteve-se um resultado mais concreto das intenções do software.

Em resumo, a empresa ressaltou que o software é de grande valia por facilitar e agilizar o processo de gerenciamento de riscos no momento da avaliação de um projeto. Pois contribui de forma há identificar os riscos recorrentes nos projetos já realizados, extraindo assim o conhecimento tácito dos gestores responsáveis e transformando-os em explícitos. Outro ponto também apontado como interessante pela empresa foi o peso dado para os diferentes tipos de riscos (comuns e específicos), uma vez que em outros softwares não se encontra essa notação. Por muitas vezes, os riscos tem probabilidade e conseqüência iguais, mas não tem o mesmo peso para avaliação do projeto.

A Kbase achou de suma importância que posteriormente quando o software estiver sido definitivamente implementado, que seja possível ao gestor responsável da área de projetos mudar as formas de mensuração dos riscos, a matriz de probabilidade e impacto, bem como as fórmulas de cálculos responsáveis pelos resultados finais sugeridos pelo software. Isso possibilita maior comodidade para a empresa no momento de uma possível mudança.

Com a avaliação do protótipo, realizado pela empresa Kbase obteve-se um resultado positivo para o trabalho realizado.

conclusão

Hoje, é possível presenciar inúmeros tipos de cenário em que as empresas necessitam da terceirização de um determinado tipo de serviço. Fato este que pode trazer problemas para a empresa que se propõe a prestar o mesmo, é neste ponto que a modelagem do software realizada neste trabalho surge efeito. Enfatizando, em forma de riscos, uma análise dos projetos de uma empresa de outsourcing em TI, sendo o resultado: viável ou inviável.

Existem softwares gerenciadores de riscos que fazem este tipo de análise. No presente trabalho foram avaliados dois softwares e verificou-se que os mesmos não cobrem a necessidade real para um projeto de outsourcing em TI. A revisão da literatura e posteriormente a avaliação dos softwares analisados possibilitou que um software de gestão de riscos em projetos fosse modelado.

Seguindo os requisitos identificados para o software, fez-se os diagramas de caso de uso, classes e seqüência. Junto a isso, também, foi realizado a modelagem ER (Entidade Relacionamento) com foco na base de dados criada para o software.

Através dos diagramas criados no trabalho e do conhecimento do autor em linguagem de programação, criou-se um protótipo funcional dos requisitos identificados para o software. No presente trabalho, foram apresentadas telas do protótipo com intuito de mostrar o mesmo e suas funcionalidades.

Objetivando um resultado mais conclusivo, foi colocado à disposição da empresa Kbase IT Solutions, um protótipo do mesmo para uma avaliação. A empresa demonstrou interesse pelo software e tem idéia de implementá-lo em um futuro próximo, afirmou também que o software: fornece mais maturidade para o setor evitando possíveis erros ou esquecimentos; agiliza o processo de gerenciamento de riscos, e auxilia consideravelmente na tomada de decisão quando da viabilização de projetos com foco em outsourcing em TI.

Delimitações do tema

É interessante ressaltar que este software prototipado, tem intuito de auxiliar na tomada de decisões, ou seja, no momento que o projeto está em sua idealização. Para fazer o gerenciamento de riscos durante o projeto é interessante que a empresa tenha um software específico para isso, ou então implemente um novo modulo no software proposto por este trabalho.

Proposta de trabalhos futuros

Futuramente também pode ser implementado módulo de configuração das métricas dos riscos.  O mesmo seria alta relevância para se chegar cada vez mais a resultados precisos. Assim sendo, talvez em um futuro próximo tenha-se um software que automatize a tomada de decisão.

Referências Bibliográficas

AGUIAR, Mauricio. Gerenciando riscos nos projetos de software. Disponível em: <http://www.bfpug.com.br/islig-rio/Downloads/Gerencia_de_Riscos.pdf>, Acesso em: 22 mar 2006.

ASSAF , Neto. Finanças corporativas e valor. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2005.

BATTISTI, Júlio. O Princípio do 80/20 e o foco nos resultados. Publicado em: 10 jun 2002. Disponível em: <http://www.juliobattisti.com.br/artigos/carreira/80-20.asp>. Acesso em: 15 jun 2007.

CAMP, Robert C. Benchmarking: The Search for Industry Best Practices That Lead to Superior Performance - Part I: Benchmarking Defined. Quality Progress, january, 1989, p.61-68.

EARL, Michael J., Deve-se terceirizar a informática? Os 11 principais riscos que uma empresa corre ao entregar a terceiros a gestão de seus sistemas de informação. Barueri – SP: HSM Eventos Internacionais, 1998.

FALCONI, Vicente. O significado dos indicadores. Publicado em:23 out 2006. Disponível em < http://www.indg.com.br/falconi/request_mensagens.asp?id=132>. Acessado em: 15 jun 2007.

GUSTAFSON, David A. Engenharia de Software. Porto Alegre: Bookman, 2003.

HALL, D; HULLET, D. Projeto de riscos universais. Newton Squaer: PMI, 2002.

HELDMAN, Kim. Gerencia de Projetos, guia para o exame oficial do PMI. 2º Ed: Rio de Janeiro, 2003.

HILLSON, David, Três tempos da identificação de riscos. Risk Doctor Briefing, PM Network, 2006 . 3 Lower Heyshott – Petersfield – UK.

_______________. The risk breakdown structure (RBS) as an aid to effective risk management. In: THE FIFTH EUROPEAN PROJECT MANAGEMENT CONFERENCE - PMI EUROPE 2002, Jun. 2002, Cannes. Disponível em <http://www.risksig.com/articles> Acesso em 09 jun.2004.

INTEL. Riscos em TI. Publicado em: out 2005. Disponível em: <http://www.intel.com/portugues/business/tech_risks/demo/launch.htm>. Acessado em: nov 2007.

KBASE. Quem somos. Publicado em: nov 2005. Disponível em: <http://www.kbase.com.br/institucional_quemsomos.php>. Acessado em: nov 2007.

KURZWEIL, Ray. Idéias inovadoras para 2004: veja onde pisa. Massachusetts, EUA: Lista HBR, 2003.

MACHADO D. L. Patrícia. Gerência de projetos: tempo e riscos. Publicado em: jun    2003.Disponível em:        <http://www.dsc.ufcg.edu.br/~patricia/esii2003.1/aulas/gerenciadeprojetos.pdf>. Acesso em: jul 2007.

MACORATTI, C. José. A gestão de requisitos. Publicado em: 07 fev 2006, Disponível em: http://www.imasters.com.br/artigo/3860/des_de_software/a_gestao_de_requisitos/, Acessado em: 18 jun 2007.

MELO, Pedro.Destaques da 7ª mesa de debates Gerenciamento de riscos Um novo modelo para geração de valor ao acionista KPMG Auditores Independentes, 2006.

MICROSOFT, 2004, Introdução ao Guia de Gerenciamento de Riscos de Segurança. Publicado em: 15 out. 2004. Disponível em: <https://thesource.ofallevil.com/brasil/security/guidance/riscos/srsgch01.mspx>, Acesso em: 10 fev 2006.

____________, 2002, Microsoft Solutions Framework, Microsoft Training e Certificação,Workbook, Curso number 1846.

MORRIS, P.W.G. Updating the project management bodies of knowledge. Project Management Journal, 32/3, ABI/INFORM Global, p. 21-30, Sep. 2001.

OSSLON, C. Risk management in emerging markets. London: Prentice Hall, 2002.

OXFORD. Dictionary of English. Oxfor university Press. Published: 2003.

PHPGROUP. Licença de uso. Publicado em: jun 1998. Disponível em:  <http://www.php.net/license/3_01.txt>. Acessado em: nov 2007.

PMTECH. Lista de softwares (ERM). Disponível em <http://www.pmtech.com.br/pmtech.html>. Acessado em: mar 2007.

RIBEIRO, Marco K. , Building professionalism in project management. Disponível em < http://www.pmirs.org/info/default.asp> Acesso em : 30 mai. 2007.

RODRIGUES, Wanderley. Outsourcing de TI: benefícios e tendências. Disponível em < http://www.equifax.com.br/cmn_mat.asp?MAT_COD=125&MAT_ANO=2004 > Acesso em : 10 mar. 2007.

SAUSO, R. Business and information technology alignment: research propositions related to enterprise architecture frameworks. Helsinki: Helsinki University of Technology, 2003.

SCHNEIER, Robert; MICCOLINS, Jerry. Gerenciamento holístico do risco. São Paulo: AF Comunicações, 1998.

SILVA R.M. Considerações sobre Análise de Sensibilidade em Análise de Decisão. CNPq. 2004, 44p.

THO, Ian. Managing the risks of IT outsourcing. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005.

UFCG. Construção de frameworks. Publicado em: jan 2000. Disponível em: < http://www.dsc.ufcg.edu.br/~jacques/cursos/map/html/frame/oque.htm >. Acessado em: nov 2007.

UMC. Connecting to Software Anywhere. Disponível em: <http://doit.missouri.edu/software/software-anywhere.html>. Acessado em: out 2007.

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2001.

# Footnotes

Setores secundários são aqueles que não tem ligação direta com o produto final da empresa.

Benchmarking: processo positivo e pró-ativo por meio do qual uma empresa examina como outra realiza uma função específica a fim de melhorar como realizar a mesma ou uma função semelhante (CAMP, 1989).

Frameworks: é uma estrutura de suporte definida em que um outro projeto de software pode ser organizado e desenvolvido. Um framework pode incluir programas de suporte, bibliotecas de código, linguagens de script e outros softwares para ajudar a desenvolver e juntar diferentes componentes de um projeto de software. (UFCG, 2000)

Diagrama de Tornado identifica quais variáveis independentes afetam a sensibilidade da variável dependente. Tendo um conjunto de valores máximo e mínimo de cada variável independente, escolhesse uma específica variável para determinar os impactos totais que os valores máximo e mínimo dessa variável causam no resultado final (SILVA, 2004).

PMTECH é uma empresa especializada em consultoria, treinamento e pesquisa em gerenciamento de projetos (PMTECH, 2006).

Os riscos foram retirados da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG, 2003) e da Intel Brasil (INTEL,2005) e entregues para empresa Kbase para seleção.

Anywhere – Significa “qualquer lugar”, um software anywhere representa que o mesmo pode ser acessado de outros lugares que tenham um computador conectado a internet (Tradução nossa) (UMC, 2004).

Linguagem de programação PHP ver. 5 - esta linguagem tem licença pública para desenvolvimento; isto é, livre de cobrança (PHPGROUP, 2006).

Kbase IT Solutions – Empresa gaúcha focada em prestação de serviços em TI (KBASE,2005).